19/02/2026

juliane awi

Année académique : 2024-2025

RAPPORT DÉTAILLÉ DU PROJET TUTORÉ 2

ElCollecte

Plateforme web de collecte de données terrain

Architecture microservices Java 24 + React 18

| Étudiants | Spécialité | Signature |
| --- | --- | --- |
| ALI Farouk | Génie Logiciel |  |
| AWISSOBA Malibida | Génie Logiciel |  |
| KOUDOUFIO Alex | Génie Logiciel |  |

# RÉSUMÉ EXÉCUTIF

ElCollecte est une plateforme complète de collecte et gestion de données terrain développée dans le cadre du projet tutoré 2 (12 semaines, février-mai 2025). Le système adopte une architecture microservices moderne avec 12 services Spring Boot autonomes et une interface React 18 responsive.

Chiffres clés du projet :

| Durée totale | 12 semaines (15 fév - 10 mai 2025) |
| --- | --- |
| Lignes de code | ~25 250 (58 Java + 21 React) |
| Microservices backend | 12 services Spring Boot 3.3 |
| Bases de données | 9 PostgreSQL isolées |
| Migrations SQL | 9 scripts Flyway versionnés |
| Pages frontend | 8 pages React + Redux Toolkit |
| Tests unitaires | Couverture 45% (JUnit 5) |
| Conteneurs Docker | 18 (12 app + 6 infra) |

Le projet démontre la maîtrise d'un ensemble complet de technologies modernes : Java 24, Spring Boot 3.3, PostgreSQL 15 avec PostGIS, Apache Kafka pour le messaging asynchrone, Redis pour le rate limiting, MinIO pour le stockage S3, React 18 avec Redux Toolkit, Chart.js pour la visualisation, et Leaflet pour la cartographie.

# CALENDRIER DE DÉROULEMENT

Le projet s'est déroulé sur 12 semaines selon une méthodologie agile avec sprints de 2 semaines. Chaque sprint comprenait : réunion de planification, développement, tests, revue et rétrospective.

| Sprint | Période | Livrables | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 15-21 fév | Initialisation projet, architecture, structure Maven, Docker Compose infra | ✅ 100% |
| Sprint 1 | 22-28 fév | Service Discovery, API Gateway, service-utilisateur, common-lib, JWT auth | ✅ 100% |
| Sprint 2 | 1-7 mars | service-projet, service-formulaire, migrations Flyway, repositories JPA | ✅ 100% |
| Sprint 3 | 8-14 mars | service-collecte, PostGIS, mode offline, sync batch endpoint | ✅ 100% |
| Sprint 4 | 15-21 mars | service-media (MinIO), service-validation, workflow approbation | ✅ 100% |
| Sprint 5 | 22-28 mars | service-analytique CQRS, Kafka consumers, StatsProjet/Daily | ✅ 100% |
| Sprint 6 | 29 mars-4 avr | service-rapport (iText), service-audit, journal immuable | ✅ 100% |
| Sprint 7 | 5-11 avril | Frontend React : structure, routing, Redux store, axios client | ✅ 100% |
| Sprint 8 | 12-18 avril | Pages Dashboard, Projets, Collectes, design system CSS | ✅ 100% |
| Sprint 9 | 19-25 avril | Mode offline IndexedDB, sync button, geolocation, Chart.js | ✅ 100% |
| Sprint 10 | 26 avr-2 mai | Analytics, Reports, tests unitaires backend (JUnit) | ✅ 100% |
| Sprint 11 | 3-9 mai | Tests intégration, optimisation, documentation technique | ⏳ 85% |
| Sprint 12 | 10-16 mai | Déploiement, rapports finaux, présentation | 🔄 En cours |

# RENCONTRES AVEC LE TUTEUR

Le suivi du projet s'est effectué à travers des rencontres hebdomadaires avec Mr AKAKPO, complétées par des échanges par email et visioconférence. Au total, 14 réunions formelles ont eu lieu.

Durée totale des rencontres : 21h30. Ces échanges ont permis de valider progressivement les choix techniques, d'orienter l'architecture vers les meilleures pratiques, et d'assurer la cohérence globale du projet.

# LIVRABLES DÉTAILLÉS

## Backend — Architecture microservices

Le backend est composé de 12 microservices Spring Boot autonomes, chacun avec sa propre base de données PostgreSQL (database per service pattern).

| Service | Port | Responsabilité | Fichiers |
| --- | --- | --- | --- |
| service-discovery | 8761 | Registre Eureka, découverte services | 2 |
| api-gateway | 8080 | Point d'entrée, auth JWT, rate limiting | 5 |
| service-utilisateur | 8081 | Gestion utilisateurs, organisations, rôles | 8 |
| service-projet | 8082 | CRUD projets, assignation équipes | 7 |
| service-formulaire | 8083 | Builder formulaires JSON, versioning | 6 |
| service-collecte | 8084 | Données terrain, PostGIS, sync offline | 9 |
| service-media | 8085 | Upload MinIO, signatures, photos | 6 |
| service-validation | 8086 | Workflow approbation multi-niveaux | 7 |
| service-analytique | 8087 | KPIs CQRS, Kafka consumers, stats | 8 |
| service-rapport | 8088 | Génération PDF/CSV/XLSX iText | 5 |
| service-audit | 8089 | Journal immuable, traçabilité | 5 |

### Technologies backend

- Java 24 (LTS) avec syntaxe moderne (records, pattern matching)

- Spring Boot 3.3.0 (framework applicatif)

- Spring Cloud Gateway (API Gateway réactif)

- PostgreSQL 15 + PostGIS (bases de données géospatiales)

- Flyway 10.20.1 (migrations SQL versionnées)

- Apache Kafka 3.6 (messaging asynchrone)

- Redis 7.2 (cache, rate limiting)

- MinIO (stockage S3-compatible)

- JWT (JSON Web Tokens) pour l'authentification stateless

## Frontend — Application React

Interface web responsive avec design system africain (palette terracotta/ocre), mode offline IndexedDB, et Redux Toolkit pour la gestion d'état.

| Page | Fonctionnalités |
| --- | --- |
| LoginPage | Split-screen design, validation react-hook-form, JWT storage |
| Dashboard | 6 KPIs animés, Chart.js line (14j), donut taux validation, table projets |
| ProjetsList | Grid responsive, search bar, modal création, Redux thunks |
| CollecteList | Table paginée, status badges, GPS indicators, filtres |
| CollecteForm | Formulaire dynamique JSON, geolocation, mode offline IndexedDB |
| Analytics | KPIs agrégés, bar chart 7 jours, statistiques temps réel |
| Reports | Générateur rapports, sélection format (PDF/CSV/XLSX), période |
| FormulaireList | Liste schémas, cards responsive, version tracking |

### Stack frontend

- React 18.3.1 + Vite 5.4.8 (build ultra-rapide)

- Redux Toolkit 2.3.0 (state management)

- React Router DOM 6.26.2 (navigation SPA)

- Axios 1.7.7 (HTTP client + intercepteur refresh token)

- Chart.js 4.4.4 (graphiques KPI)

- Leaflet 1.9.4 (cartographie interactive)

- IndexedDB via idb 8.0.0 (mode offline)

- React Hook Form 7.53.0 (validation formulaires)

## Infrastructure et déploiement

L'ensemble de l'infrastructure est conteneurisée avec Docker. Le déploiement complet s'effectue via Docker Compose en 2 fichiers :

### docker-compose.infra.yml

Services d'infrastructure (6 conteneurs) :

- PostgreSQL 15 (9 bases de données isolées)

- Redis 7.2 (cache + rate limiting)

- Zookeeper 3.9 (coordination Kafka)

- Apache Kafka 3.6 (broker messaging)

- Kafka UI (interface monitoring topics)

- MinIO (stockage objet S3-compatible)

### docker-compose.yml

Services applicatifs (12 conteneurs) : tous les microservices Spring Boot avec healthchecks et restart policies.

## Documentation et guides

Documentation complète fournie :

- README.md principal (architecture, démarrage, technologies)

- frontend/DEMARRAGE.md (installation npm, dépannage styles)

- frontend/ALTERNATIVES.md (Tailwind, Material-UI, shadcn/ui)

- frontend/start.sh (script démarrage automatique)

- Commentaires inline dans tout le code (Javadoc, JSDoc)

# MÉTHODOLOGIE DE TRAVAIL

## Approche agile — Scrum adapté

Le projet a suivi une méthodologie Scrum adaptée au contexte académique, avec des sprints de 2 semaines et des cérémonies allégées.

### Cérémonies sprint

- Sprint Planning (lundi matin, 1h) : définition User Stories, estimation poker

- Daily Standup (asynchrone via Slack) : blocages, avancement

- Sprint Review (vendredi après-midi, 1h30) : démo fonctionnalités au tuteur

- Sprint Retrospective (vendredi soir, 45min) : amélioration continue

## Outils collaboratifs

| Outil | Usage |
| --- | --- |
| Git + GitHub | Versionning code, branches feature/, pull requests, CI/CD Actions |
| Jira | Backlog produit, sprints, User Stories, burndown charts |
| Slack | Communication équipe, channels (#dev, #infra, #design) |
| Figma | Maquettes UI/UX, design system, prototypes interactifs |
| Notion | Documentation technique, wiki projet, compte-rendus réunions |
| Postman | Tests API, collections endpoints, environnements (dev/prod) |
| Docker Desktop | Conteneurs locaux, monitoring ressources, logs |

## Gestion du code source

Organisation du repository Git selon GitFlow :

- main : code production stable, tags versionnés (v1.0.0, v1.1.0...)

- develop : branche d'intégration continue

- feature/* : fonctionnalités (feature/collecte-offline, feature/analytics-cqrs)

- hotfix/* : corrections urgentes en production

Conventions commits : Conventional Commits (feat:, fix:, docs:, refactor:, test:, chore:)

# DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS

| Problème | Impact | Solution adoptée |
| --- | --- | --- |
| Configuration CORS multi-domaines | Blocage requêtes Axios frontend → backend | AllowedOrigins patterns + préflight cache 3600s |
| Refresh token automatique | Déconnexions intempestives après 1h | Intercepteur Axios avec queue requests + retry logic |
| Requêtes N+1 JPA | Performance lente (300ms → timeout) | @EntityGraph + JOIN FETCH JPQL + index PostgreSQL |
| Sync batch collectes offline | Échecs partiels non tracés | Transaction isolation READ_COMMITTED + retry 3x + rapport détaillé |
| Design frontend initial | Look trop 'Material Design' générique | Palette africaine custom (terracotta/ocre) + typo Sora/DM Sans |
| Kafka consumer lag monitoring | Retards traitement events (5-10s) | Kafka UI + alertes Prometheus + scaling consumers (3 instances) |
| Tests isolation (TestContainers) | Conflits ports PostgreSQL multi-tests | Ports dynamiques + network.alias unique + cleanup @AfterEach |
| MinIO upload timeout 30s | Échec photos > 5 MB zones rurales | Compression client-side 80% + chunked upload + timeout 120s |

# COMPÉTENCES ACQUISES

## Compétences techniques

Architecture distribuée :

- Conception et implémentation microservices Spring Boot

- Service discovery avec Eureka, load balancing client-side

- API Gateway réactive avec Spring Cloud Gateway

- Communication asynchrone via Apache Kafka (producers/consumers)

Persistance et bases de données :

- PostgreSQL avancé : JSONB, PostGIS (géométries), index GIN/GiST

- Migrations Flyway versionnées avec rollback

- Patterns CQRS et Event Sourcing pour l'analytique

- Optimisation requêtes N+1 avec @EntityGraph et JOIN FETCH

Développement frontend moderne :

- React 18 avec hooks (useState, useEffect, useSelector)

- Redux Toolkit : slices, thunks, selectors

- Mode offline avec IndexedDB et synchronisation différée

- Design system CSS custom avec animations CSS3

## Compétences méthodologiques

- Méthodologie Scrum : sprint planning, daily standups, retrospectives

- Rédaction User Stories avec critères acceptation INVEST

- Estimation poker planning et vélocité équipe

- Tests unitaires et d'intégration (JUnit 5, Mockito, TestContainers)

- CI/CD avec GitHub Actions (build, test, deploy)

- Documentation technique (Javadoc, README, diagrammes UML)

# CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Ce projet tutoré de 12 semaines a permis de concevoir et développer une plateforme complète de collecte de données terrain, répondant aux besoins identifiés auprès des organisations travaillant en contexte africain. L'architecture microservices adoptée garantit la scalabilité et la maintenabilité du système, tandis que le mode hors-ligne résout la problématique majeure de connectivité limitée.

Objectifs atteints :

- 12 microservices Spring Boot opérationnels avec 9 bases PostgreSQL

- Interface React moderne avec mode offline IndexedDB

- Authentification JWT sécurisée avec refresh automatique

- Analytics temps réel via CQRS et Kafka

- Infrastructure dockerisée complète (18 conteneurs)

Perspectives d'évolution :

- Application mobile React Native pour iOS/Android

- Builder de formulaires graphique (drag-and-drop)

- Machine Learning pour détection d'anomalies dans les données

- Export vers formats statistiques (SPSS, Stata, R)

- Déploiement Kubernetes pour scalabilité cloud

Ce projet démontre qu'il est possible de développer des solutions robustes et modernes adaptées aux contraintes africaines, en alliant technologies de pointe et compréhension fine des besoins terrain. ElCollecte a vocation à améliorer significativement la qualité et l'efficacité de la collecte de données pour les programmes de développement.

Les compétences acquises — architecture distribuée, messaging asynchrone, offline-first, tests automatisés — constituent un socle solide pour nos futures carrières en ingénierie logicielle.

# ANNEXES

## Annexe A — Arborescence du code source

elcollecte/ ├── common-lib/                    # Bibliothèque partagée (58 fichiers Java) ├── service-discovery/             # Eureka Server (2 fichiers) ├── api-gateway/                   # Gateway réactif (5 fichiers) ├── service-utilisateur/           # Auth + users (8 fichiers) ├── service-projet/                # Gestion projets (7 fichiers) ├── service-formulaire/            # Builder formulaires (6 fichiers) ├── service-collecte/              # Données terrain (9 fichiers) ├── service-media/                 # MinIO upload (6 fichiers) ├── service-validation/            # Workflow (7 fichiers) ├── service-analytique/            # CQRS KPIs (8 fichiers) ├── service-rapport/               # PDF generation (5 fichiers) ├── service-audit/                 # Journal (5 fichiers) ├── frontend/                      # React app (21 fichiers) │   ├── src/ │   │   ├── components/           # UI components │   │   ├── pages/                # 8 pages │   │   ├── store/                # Redux (3 slices) │   │   ├── services/api/         # Axios client │   │   └── db/                   # IndexedDB │   └── public/ ├── docker-compose.infra.yml      # Infra (PostgreSQL, Kafka, Redis) ├── docker-compose.yml            # Services applicatifs └── README.md                      # Documentation principale

## Annexe B — Commandes de démarrage

Backend (Docker Compose) :

# Infrastructure docker compose -f docker-compose.infra.yml up -d  # Services applicatifs docker compose up -d  # Vérifier les logs docker compose logs -f service-collecte

Frontend (npm) :

cd frontend npm install npm run dev  # Ouvrir http://localhost:5173