GI/GL PRÉSENTATION THÈME DE PROJET TUTEURÉ 2

2025-2026

Titre du projet : ElCollecte

Objectifs et enjeux du projet : Offrir des outils d'analyse et de visualisation des données

Missions principales du projet : Elaborer une plateforme (Site web) pour la collecte de données

IDENTIFICATION ACADÉMIQUE

| Nom | Prénoms | Email | Téléphone |
| --- | --- | --- | --- |
| Liste des participants |  |  |  |
| ALI | Farouk | faroukoua@outlook.fr | +22871343253 |
| AWISSOBA | Malibida | malibidaawissoba@gmail.com | +22898157955 |
| KOUDOUFIO | Alex | alexkoudoufio@gmail.com | +22898157955 |

Cahier des charges

Table des matières

INTRODUCTION	4

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET	7

ANALYSE DES BESOINS	7

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	11

DESCRIPTION FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE	13

CONTRAINTES ET EXIGENCES	14

LIVRABLES	15

ORGANISATION DU PROJET	16

PLANIFICATION	17

CRITÈRES DE RÉUSSITE	18

# INTRODUCTION

- Contexte général

Dans un monde en constante évolution, la prise de décision éclairée dans les projets d'infrastructure et de développement nécessite une collecte de données fiable, efficace et structurée. Les Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) constituent un pilier essentiel dans l'évaluation et la planification de projets gouvernementaux et privés, qu'il s'agisse de la construction de routes, d'écoles, ou d'infrastructures de télécommunication.

Les cabinets d'études spécialisés dans ce domaine font face à des défis majeurs dans la collecte et la gestion des données terrain. Les enquêteurs doivent recueillir des informations auprès des populations locales, documenter les conditions environnementales et sociales, et produire des rapports détaillés qui serviront de base aux décisions des maîtres d'ouvrage. Cette mission critique nécessite des outils performants, adaptés aux réalités du terrain et capables de garantir la qualité et l'intégrité des données collectées.

- Problématique identifiée

À travers une expérience terrain dans un cabinet intervenant dans l'environnement, plusieurs problématiques ont été identifiées concernant les outils actuels de collecte de données, notamment KoboCollect :

- Limitations fonctionnelles : Les outils existants ne répondent pas pleinement aux besoins spécifiques des cabinets d'études environnementales et sociales

- Inefficacité opérationnelle : Les processus de collecte, de traitement et d'analyse des données manquent de fluidité

- Difficultés de génération de rapports : La production de rapports personnalisés et professionnels reste complexe et chronophage

- Problèmes de synchronisation : La gestion des données en mode hors ligne et leur synchronisation posent des difficultés

- Absence de vision globale : Le manque d'outils d'analyse et de visualisation limite l'exploitation optimale des données collectées

Ces contraintes impactent directement la qualité des livrables, allongent les délais de réalisation des études, et peuvent compromettre la prise de décision sur des projets d'envergure nationale ou régionale.

- Opportunité et solution proposée

Face à ces constats, le projet ElCollecte se positionne comme une solution innovante et complète, conçue spécifiquement pour répondre aux besoins des professionnels de l'EIES. Cette plateforme web moderne vise à :

- Simplifier et optimiser le processus de collecte de données sur le terrain

- Offrir une flexibilité maximale dans la création de formulaires personnalisés

- Garantir la fiabilité et la sécurité des données collectées

- Faciliter l'analyse et la visualisation des données

- Automatiser la génération de rapports professionnels

- Améliorer la collaboration entre les différents acteurs d'un projet

- Objectifs du document

Ce cahier des charges définit de manière exhaustive les spécifications fonctionnelles, techniques et organisationnelles du projet ElCollecte. Il constitue le document de référence pour :

- L'équipe de développement dans la conception et la réalisation de la plateforme

- Le tuteur académique dans le suivi et la validation des différentes étapes

- Les parties prenantes dans la compréhension de la portée et des objectifs du projet

- L'évaluation finale du projet selon des critères clairement établis

# PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU PROJET

- Contexte

Dans le cadre des Études d'Impact Environnemental et Social (EIES) réalisées par les cabinets d'études, la collecte de données terrain constitue une étape cruciale. Les outils actuels comme KoboCollect présentent des limitations qui impactent l'efficacité du travail de collecte et d'analyse des données.

- Objectif du projet

Développer une plateforme web performante permettant la collecte, le stockage, l'analyse et la génération de rapports de données démographiques et sociales dans le cadre de projets gouvernementaux et non gouvernementaux.

- Portée du projet

- Public cible : Cabinets d'études environnementales et sociales

- Type de projets concernés : Routes, écoles, projets privés (télécommunications, infrastructures)

# ANALYSE DES BESOINS

- Besoins fonctionnels

- Gestion des utilisateurs

- Inscription et authentification sécurisée des utilisateurs

- Gestion des profils (Administrateur, Chef de projet, Enquêteur, Analyste)

- Attribution de droits et permissions par rôle

- Gestion des cabinets/organisations

- Gestion des projets

- Création et configuration de nouveaux projets de collecte

- Définition des zones géographiques d'intervention

- Attribution d'enquêteurs aux projets

- Suivi de l'avancement des projets

- Archivage des projets terminés

- Création de formulaires

- Interface intuitive de création de formulaires personnalisés

- Types de champs variés : texte, numérique, choix multiple, date, géolocalisation, photo, signature

- Logique conditionnelle (affichage conditionnel de questions)

- Validation des données (champs obligatoires, formats, plages de valeurs)

- Duplication et modification de formulaires existants

- Versioning des formulaires

- Collecte de données

- Interface de saisie adaptative (web responsive)

- Mode hors ligne avec synchronisation automatique

- Géolocalisation automatique des points de collecte

- Capture photo intégrée

- Support de la signature numérique

- Sauvegarde automatique des brouillons

- Horodatage des collectes

- Gestion des données

- Visualisation des données collectées en tableau

- Filtrage et recherche avancée

- Export des données (Excel, CSV, PDF)

- Modification et suppression avec traçabilité

- Validation/Rejet des données collectées

- Détection des doublons

- Gestion des données incomplètes

- Analyse et rapports

- Tableau de bord avec statistiques clés

- Graphiques et visualisations (camemberts, histogrammes, cartes)

- Génération automatique de rapports personnalisables

- Comparaison inter-projets

- Export des rapports (PDF, Word)

- Analyses démographiques et sociales

- Cartographie

- Affichage des points de collecte sur une carte interactive

- Visualisation des zones d'intervention

- Export de cartes

- Besoins non fonctionnels

- Performance

- Temps de chargement des pages < 3 secondes

- Support de 100+ utilisateurs simultanés

- Gestion de bases de données avec des milliers d'enregistrements

- Sécurité

- Chiffrement des données sensibles

- Protection contre les injections SQL et XSS

- Authentification sécurisée (tokens JWT)

- Politique de mots de passe robuste

- Sauvegarde automatique quotidienne des données

- Journal d'audit des actions critiques

- Ergonomie

- Interface intuitive et moderne

- Design responsive (mobile, tablette, desktop)

- Support multilingue (Français, Anglais)

- Accessibilité (normes WCAG)

- Fiabilité

- Disponibilité : 99% du temps

- Récupération automatique en cas de panne

- Gestion des erreurs avec messages explicites

- Maintenabilité

- Code documenté et structuré

- Architecture modulaire

- Tests unitaires et d'intégration

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Architecture applicative

- Type : Application web (SPA - Single Page Application)

- Architecture : Client-Serveur avec API RESTful

2- Technologies proposées

2.1 Frontend

- Framework : React.js ou Vue.js

- Bibliothèques :

- Axios (requêtes HTTP)

- Leaflet ou Google Maps (cartographie)

- Chart.js ou D3.js (graphiques)

- TailwindCSS ou Bootstrap (UI)

- Gestion d'état : Redux ou Vuex

2.2 Backend

- Langage : Node.js (Express)

- API : RESTful

- Authentification : JWT (JSON Web Tokens)

2.3 Base de données

- SGBD : PostgreSQL (données relationnelles)

- Alternative : MongoDB (données semi-structurées)

2.4 Hébergement

- Serveur : VPS ou Cloud (AWS, DigitalOcean, Heroku)

- Nom de domaine : À définir

- Certificat SSL : Let's Encrypt

2.5 Outils de développement

- Versioning : Git + GitHub/GitLab

- Gestion de projet : Trello, Jira ou GitHub Projects

- Documentation : Swagger pour l'API

- Tests : Jest, Pytest ou PHPUnit

3- Contraintes techniques

- Compatible avec les navigateurs modernes (Chrome, Firefox, Safari, Edge)

- Mode hors ligne fonctionnel pour la collecte

- Support des appareils mobiles et tablettes

# DESCRIPTION FONCTIONNELLE DÉTAILLÉE

- Modules principaux

- Authentification et gestion des utilisateurs

- Page de connexion/inscription

- Récupération de mot de passe

- Profil utilisateur

- Gestion des droits d'accès

- Dashboard

- Vue d'ensemble des projets actifs

- Statistiques récentes

- Notifications et alertes

- Accès rapide aux fonctionnalités

- Gestion des projets

- Liste des projets

- Création/modification de projet

- Attribution d'équipes

- Suivi de progression

- Créateur de formulaires

- Interface drag-and-drop

- Bibliothèque de types de champs

- Paramétrage des validations

- Prévisualisation du formulaire

- Collecte de données

- Interface de saisie

- Mode hors ligne

- Géolocalisation

- Upload de médias

- Gestion des données

- Tableau de données

- Filtres et recherche

- Export et import

- Validation des données

- Rapports et analyses

- Générateur de rapports

- Visualisations graphiques

- Tableaux de bord personnalisables

- Export multi-formats

- Cartographie

- Carte interactive

- Marqueurs de points de collecte

- Zones d'intervention

- Légendes et filtres

# CONTRAINTES ET EXIGENCES

- Contraintes réglementaires

- Respect du RGPD et des lois sur la protection des données

- Conformité aux normes d'accessibilité

- Mentions légales et politique de confidentialité

- Contraintes de délai

- Phase 1 (Analyse) : 2 semaines

- Phase 2 (Conception) : 2 semaines

- Phase 3 (Développement) : 6 semaines

- Phase 4 (Tests et déploiement) : 2 semaines

- Contraintes budgétaires

- Privilégier les technologies open-source

- Hébergement économique (initial)

- Scalabilité pour croissance future

# LIVRABLES

- Documentation

- Cahier des charges (ce document)

- Spécifications techniques détaillées

- Diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, séquence)

- Maquettes UI/UX (wireframes et prototypes)

- Documentation de l'API

- Manuel utilisateur

- Guide d'administration

2- Code et application

- Code source versionné sur Git

- Application web fonctionnelle

- Base de données avec données de test

- Scripts de déploiement

3- Tests

- Plan de tests

- Rapports de tests (unitaires, d'intégration, utilisateurs)

- Correction des bugs identifiés

# ORGANISATION DU PROJET

- Équipe projet

- Coéquipier 1 (ALI Farouk) : Développement Backend

- Coéquipier 2 (AWISSOBA Malibida) : Développement Backend

- Coéquipier 3 (KOUDOUFIO Alex) : Développement Frontend

- Outils de communication

- Messagerie instantanée (WhatsApp)

- Visioconférence (Google Meet)

- Partage de documents (GitHub)

# PLANIFICATION

Phase 1 : Collecte et analyse

- Collecte d'informations auprès des cabinets

- Analyse des besoins détaillée

- Étude de l'existant (KoboCollect)

- Validation du cahier des charges

Phase 2 : Conception

- Élaboration des diagrammes UML

- Conception de la base de données

- Création des maquettes (wireframes)

- Architecture technique

Phase 3 : Développement

- Sprint 1 : Authentification + Dashboard

- Sprint 2 : Gestion projets + Formulaires

- Sprint 3 : Collecte de données + Mode hors ligne

- Sprint 4 : Analyses + Rapports

Phase 4 : Tests et finalisation

- Tests unitaires et d'intégration

- Tests utilisateurs

- Corrections de bugs

- Documentation finale

- Déploiement

- Formation utilisateurs

# CRITÈRES DE RÉUSSITE

- Critères fonctionnels

  - Tous les modules prévus sont opérationnels

  - L'application répond aux besoins identifiés

  - Interface intuitive validée par les utilisateurs tests

  - Mode hors ligne fonctionnel

- Critères techniques

- Code de qualité (respect des standards)

- Performances conformes aux exigences

- Sécurité validée

- Documentation complète

- Critères projet

- Respect des délais

- Livrables conformes

- Validation du tuteur

- Présentation finale réussie