# RAPPORT D'ÉVOLUTION DU PROJET ELCOLLECTE

## Plateforme de Collecte de Données pour Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)

Période couverte : Novembre 2025 - Janvier 2026
Équipe projet : ALI Farouk, AWISSOBA Malibida, KOUDOUFIO Alex
Tuteur académique : AKAKPO
Date du rapport : 12 janvier 2026

Table des matières

RAPPORT D'ÉVOLUTION DU PROJET ELCOLLECTE	1

Plateforme de Collecte de Données pour Études d'Impact Environnemental et Social (EIES)	1

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF	2

2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS	3

2.1 Contexte du projet	3

2.2 Objectifs principaux	3

3. AVANCEMENT PAR PHASE	3

Phase 1 : Collecte et Analyse (Semaines 1-2) ✅ COMPLÉTÉE	3

3.1.1 Collecte d'informations auprès des cabinets	3

3.1.2 Analyse des besoins détaillée	3

3.1.3 Étude de l'existant (KoboCollect)	4

3.1.4 Validation du cahier des charges	4

Phase 2 : Conception (Semaines 3-4) ✅ COMPLÉTÉE	4

3.2.1 Élaboration des diagrammes UML	4

3.2.2 Architecture technique	5

Phase 3 : Développement (Semaines 5-10) 🔄 EN PRÉPARATION	6

Phase 4 : Tests et Finalisation (Semaines 11-12) 📅 PLANIFIÉE	7

4. LIVRABLES PRODUITS À CE JOUR	8

4.1 Documentation	8

4.2 Modélisation UML	8

4.3 Conception de données	9

4.4 Planning et organisation	9

5. RÉPARTITION DES RÔLES ET CONTRIBUTIONS	9

ALI Farouk - Développeur Backend	9

AWISSOBA Malibida - Développeur Backend	9

KOUDOUFIO Alex - Développeur Frontend	10

6. RESPECT DU PLANNING	10

6.2 Réunions de suivi avec le tuteur	10

7. DÉFIS RENCONTRÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES	11

7.1 Complexité de la logique conditionnelle des formulaires	11

7.2 Gestion du mode hors ligne	11

7.3 Performance avec grands volumes de données	11

8. TECHNOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS	11

8.1 Outils de gestion de projet	11

8.2 Outils de conception	12

8.3 Stack technologique (validée)	12

9. RISQUES IDENTIFIÉS ET MESURES D'ATTÉNUATION	12

10. PROCHAINES ÉTAPES	12

10.1 Semaine 5 (Immédiat)	12

10.2 Semaines 5-6	12

10.3 Court terme (Janvier 2026)	13

11. INDICATEURS DE PERFORMANCE	13

11.1 Avancement global	13

11.2 Qualité	13

11.3 Risques	13

12. CONCLUSION	13

# 1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Le projet ElCollecte progresse conformément au planning établi. À ce jour, nous avons franchi avec succès les phases de collecte et d'analyse (Phase 1) ainsi que la phase de conception (Phase 2). Les diagrammes UML complets ont été élaborés et validés, constituant une base solide pour la phase de développement qui débutera prochainement.

Taux d'avancement global : 33% (4 semaines sur 12 complétées)

# 2. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS

## 2.1 Contexte du projet

Suite à une expérience terrain dans un cabinet spécialisé en études environnementales, plusieurs limitations ont été identifiées avec les outils existants comme KoboCollect pour la collecte de données dans le cadre des Études d'Impact Environnemental et Social (EIES).

## 2.2 Objectifs principaux

- Développer une plateforme web performante de collecte de données

- Faciliter l'analyse et la visualisation des données démographiques et sociales

- Automatiser la génération de rapports professionnels

- Améliorer l'efficacité opérationnelle des cabinets d'études

# 3. AVANCEMENT PAR PHASE

### Phase 1 : Collecte et Analyse (Semaines 1-2) ✅ COMPLÉTÉE

### 3.1.1 Collecte d'informations auprès des cabinets

Statut : ✅ Réalisée
Durée : 1 semaine

Activités réalisées :

- Entretiens avec les professionnels du cabinet d'études environnementales

- Identification des processus actuels de collecte de données

- Analyse des limitations de KoboCollect et autres outils existants

- Recueil des besoins spécifiques des enquêteurs terrain

Résultats :

- Liste des fonctionnalités critiques identifiées

- Compréhension approfondie des contraintes terrain (mode hors ligne, géolocalisation, etc.)

### 3.1.2 Analyse des besoins détaillée

Statut : ✅ Réalisée
Durée : 2 semaines

Activités réalisées :

- Définition des besoins fonctionnels (7 modules principaux identifiés)

- Spécification des besoins non fonctionnels (performance, sécurité, ergonomie)

- Identification des rôles utilisateurs (Administrateur, Chef de projet, Enquêteur, Analyste)

- Analyse des exigences de sécurité et de conformité (RGPD)

Livrables produits :

- Cahier des charges complet et détaillé

- Spécifications fonctionnelles et techniques

- Matrice de traçabilité des exigences

### 3.1.3 Étude de l'existant (KoboCollect)

Statut : ✅ Réalisée
Durée : 1 semaine

Analyse comparative effectuée :

- Points forts de KoboCollect (mode hors ligne, simplicité)

- Limitations identifiées (génération de rapports, analyses limitées, personnalisation)

- Opportunités d'amélioration pour ElCollecte

### 3.1.4 Validation du cahier des charges

Statut : ✅ Validée
Date : Semaine 2

Le cahier des charges a été présenté et validé par le tuteur académique lors du RDV du 05/12/2025.

### Phase 2 : Conception (Semaines 3-4) ✅ COMPLÉTÉE

### 3.2.1 Élaboration des diagrammes UML

Statut : ✅ Réalisée
Durée : 1 semaine

Diagrammes réalisés :

a) Diagramme de cas d'utilisation

- Identification de 4 acteurs principaux : Administrateur, Chef de projet, Enquêteur, Analyste

- 32 cas d'utilisation documentés

- Relations include et extend définies

- Scénarios nominaux et alternatifs décrits

b) Diagramme de classes

- 15 classes principales modélisées

- Relations d'association, composition et héritage établies

- Attributs et méthodes définis pour chaque classe

- Respect des principes SOLID

c) Diagrammes de séquence

- 8 scénarios critiques modélisés :

  - Authentification utilisateur

  - Création de projet

  - Création de formulaire personnalisé

  - Collecte de données en mode hors ligne

  - Synchronisation des données

  - Génération de rapport

  - Export de données

  - Validation des collectes

d) Diagrammes d'activité

- Processus de collecte de données bout en bout

- Workflow de validation des données

- Processus de génération de rapports

- Gestion des modes hors ligne/en ligne

### 3.2.2 Architecture technique

Statut : ✅ Réalisée
Durée : 1 semaine

Décisions architecturales prises :

Frontend :

- Framework : React.js 18.x

- State Management : Redux Toolkit

- UI Library : TailwindCSS + shadcn/ui

- Cartographie : Leaflet

- Graphiques : Chart.js

- Mode hors ligne : Service Workers + IndexedDB

Backend :

- Runtime : Java

- Framework : Spring boot

- API : RESTful avec Swagger documentation

- Authentification : JWT + Refresh Tokens

- Validation : Joi/Yup

Base de données :

- SGBD : PostgreSQL 15.x

- ORM : Prisma

- Migrations : Prisma Migrate

Infrastructure :

- Hébergement : À définir (AWS/DigitalOcean)

- CI/CD : GitHub Actions

- Conteneurisation : Docker

- Monitoring : À implémenter

### Phase 3 : Développement (Semaines 5-10) 🔄 EN PRÉPARATION

Statut global : Prêt à démarrer
Date de début prévue : Semaine 5

3.3.1 Sprint 1 : Authentification + Dashboard (Semaines 5-6)

Statut : 📅 À venir

Objectifs :

- Système d'authentification complet (login, register, password recovery)

- Gestion des sessions et tokens

- Dashboard principal avec statistiques

- Gestion des profils utilisateurs

- Système de permissions basé sur les rôles

Responsables :

- Backend : ALI Farouk, AWISSOBA Malibida

- Frontend : KOUDOUFIO Alex

3.3.2 Sprint 2 : Gestion projets + Formulaires (Semaines 7-8)

Statut : 📅 À venir

Objectifs :

- CRUD complet des projets

- Interface de création de formulaires (drag-and-drop)

- Gestion des types de champs (texte, numérique, géolocalisation, photo, etc.)

- Logique conditionnelle dans les formulaires

- Versioning des formulaires

3.3.3 Sprint 3 : Collecte de données + Mode hors ligne (Semaine 9)

Statut : 📅 À venir

Objectifs :

- Interface de saisie responsive

- Géolocalisation automatique

- Capture photo intégrée

- Implémentation du mode hors ligne (Service Workers)

- Système de synchronisation automatique

- Gestion de la file d'attente de synchronisation

3.3.4 Sprint 4 : Analyses + Rapports (Semaine 10)

Statut : 📅 À venir

Objectifs :

- Tableau de bord analytique avec graphiques

- Système de filtrage et recherche avancée

- Générateur de rapports personnalisables

- Export multi-formats (PDF, Excel, CSV)

- Visualisation cartographique des données

### Phase 4 : Tests et Finalisation (Semaines 11-12) 📅 PLANIFIÉE

Statut global : Planifiée

3.4.1 Tests unitaires et d'intégration

- Configuration de l'environnement de test (Jest, React Testing Library)

- Rédaction des tests unitaires (couverture > 80%)

- Tests d'intégration des modules

#### 3.4.2 Tests utilisateurs

- Préparation du protocole de test

- Recrutement de testeurs (cabinets partenaires)

- Sessions de test utilisateur

- Collecte et analyse des retours

#### 3.4.3 Corrections de bugs

- Analyse des bugs identifiés

- Priorisation et correction

- Régression tests

#### 3.4.4 Documentation finale

- Documentation technique complète

- Manuel utilisateur

- Guide d'administration

- Documentation API (Swagger)

#### 3.4.5 Déploiement

- Configuration de l'environnement de production

- Migration des données de test

- Mise en production

- Surveillance post-déploiement

#### 3.4.6 Formation utilisateurs

- Préparation des supports de formation

- Sessions de formation pour les équipes

- Support post-formation

# 4. LIVRABLES PRODUITS À CE JOUR

## 4.1 Documentation

✅ Complétés :

- Cahier des charges détaillé (32 pages)

- Spécifications fonctionnelles complètes

- Spécifications techniques

- Document d'architecture système

## 4.2 Modélisation UML

✅ Complétés :

- Diagramme de cas d'utilisation (4 acteurs, 32 cas d'utilisation)

- Diagramme de classes (15 classes, relations complètes)

- 8 diagrammes de séquence pour scénarios critiques

- 4 diagrammes d'activité pour processus métier

## 4.3 Conception de données

✅ Complétés :

- Modèle Conceptuel de Données (MCD)

- Modèle Logique de Données (MLD)

- Modèle Physique de Données (MPD)

- Scripts de création de base de données

## 4.4 Planning et organisation

✅ Complétés :

- Diagramme de Gantt interactif

- Répartition des tâches par équipier

- Calendrier des jalons et livrables

# 5. RÉPARTITION DES RÔLES ET CONTRIBUTIONS

### ALI Farouk - Développeur Backend

Responsabilités :

- Architecture backend

- Conception et implémentation de l'API RESTful

- Gestion de l'authentification et sécurité

- Optimisation des performances base de données

Contributions Phase 1-2 :

- Co-rédaction du cahier des charges (sections techniques)

- Conception du modèle de données

- Spécifications API

- Architecture backend

### AWISSOBA Malibida - Développeur Backend

Responsabilités :

- Développement des endpoints API

- Logique métier et règles de gestion

- Intégration base de données

- Tests backend

Contributions Phase 1-2 :

- Analyse des besoins techniques

- Diagrammes de séquence

- Modélisation de la base de données

- Documentation API

### KOUDOUFIO Alex - Développeur Frontend

Responsabilités :

- Architecture frontend React

- Développement des interfaces utilisateur

- Intégration API

- Mode hors ligne et synchronisation

Contributions Phase 1-2 :

- Création des maquettes et wireframes

- Définition de l'architecture frontend

- Diagrammes d'activité

- Prototype interactif

# 6. RESPECT DU PLANNING

6.1 Comparaison planning prévisionnel vs réel

| Phase | Planning prévu | Statut réel | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 (Collecte et Analyse) | Sem. 1-2 | Sem. 1-2 | ✅ Conforme |
| Phase 2 (Conception) | Sem. 3-4 | Sem. 3-4 | ✅ Conforme |
| Phase 3 (Développement) | Sem. 5-10 | À venir | - |
| Phase 4 (Tests et Finalisation) | Sem. 11-12 | À venir | - |

Conclusion : Le projet respecte parfaitement le planning établi. Aucun retard n'est à signaler.

### 6.2 Réunions de suivi avec le tuteur

| RDV | Date prévue | Date réelle | Sujets abordés | Décisions prises |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RDV 1 | 30/11/2025 | 30/11/2025 | Présentation du projet, contexte | Validation du périmètre |
| RDV 2 | 05/12/2025 | 05/12/2025 | Cahier des charges | Validation CDC, ajustements mineurs |
| RDV 3 | 15/12/2025 | 15/12/2025 | Diagrammes UML, architecture | Validation conception, go pour développement |
| RDV 4 | 15/01/2026 | À venir | Point d'étape développement | - |

# 7. DÉFIS RENCONTRÉS ET SOLUTIONS APPORTÉES

### 7.1 Complexité de la logique conditionnelle des formulaires

Défi : Modéliser un système flexible permettant des formulaires avec logique conditionnelle complexe.

Solution :

- Adoption d'une structure JSON pour la définition des règles

- Moteur d'évaluation de conditions côté client et serveur

- Tests exhaustifs de différents scénarios

### 7.2 Gestion du mode hors ligne

Défi : Garantir la fiabilité de la collecte de données sans connexion internet.

Solution :

- Utilisation de Service Workers pour le cache

- IndexedDB pour le stockage local

- Système de queue de synchronisation avec gestion des conflits

- Stratégie de résolution de conflits définie

### 7.3 Performance avec grands volumes de données

Défi : Assurer des performances acceptables avec des milliers d'enregistrements.

Solution :

- Pagination côté serveur

- Indexation stratégique de la base de données

- Lazy loading des composants

- Virtualisation des listes longues

# 8. TECHNOLOGIES ET OUTILS UTILISÉS

### 8.1 Outils de gestion de projet

- Versioning : Git + GitHub

- Gestion de tâches : GitHub Projects

- Communication : WhatsApp (quotidien), Google Meet (réunions)

- Documentation : Google Docs, Notion

### 8.2 Outils de conception

- Diagrammes UML : StarUML, Draw.io

- Maquettage : Figma

- Modélisation BDD : MySQL Workbench, dbdiagram.io

### 8.3 Stack technologique (validée)

- Frontend : React.js, Redux, TailwindCSS

- Backend : Node.js, Express.js

- Base de données : PostgreSQL

- Authentification : JWT

- Cartographie : Leaflet

- Graphiques : Chart.js

# 9. RISQUES IDENTIFIÉS ET MESURES D'ATTÉNUATION

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure d'atténuation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard dans le développement | Moyenne | Élevé | Planning avec buffers, suivi hebdomadaire |
| Complexité technique sous-estimée | Faible | Moyen | PoC réalisés, architecture validée |
| Indisponibilité d'un membre | Faible | Élevé | Documentation continue, partage de connaissances |
| Changement des exigences | Faible | Moyen | Validation régulière avec tuteur |
| Problèmes de performance | Moyenne | Moyen | Tests de charge planifiés, optimisations prévues |

# 10. PROCHAINES ÉTAPES

### 10.1 Semaine 5 (Immédiat)

- [ ] Mise en place de l'environnement de développement

- [ ] Initialisation du projet React et Express

- [ ] Configuration de la base de données PostgreSQL

- [ ] Début Sprint 1 : Module d'authentification

### 10.2 Semaines 5-6

- [ ] Développement complet du système d'authentification

- [ ] Création du dashboard principal

- [ ] Mise en place des tests unitaires

- [ ] Premier déploiement en environnement de développement

### 10.3 Court terme (Janvier 2026)

- [ ] RDV 4 avec le tuteur (15/01/2026)

- [ ] Finalisation Sprint 1

- [ ] Début Sprint 2 (Gestion projets + Formulaires)

# 11. INDICATEURS DE PERFORMANCE

### 11.1 Avancement global

- Taux de complétion : 33% (4/12 semaines)

- Conformité au planning : 100%

- Livrables produits : 100% pour Phases 1-2

### 11.2 Qualité

- Couverture documentation : Excellente

- Validation tuteur : Toutes phases validées

- Satisfaction équipe : Élevée

### 11.3 Risques

- Risques critiques actifs : 0

- Risques en surveillance : 2 (délais dev, performance)

# 12. CONCLUSION

Le projet ElCollecte progresse de manière excellente et conforme au planning établi. Les phases de collecte, analyse et conception ont été menées avec rigueur, aboutissant à des livrables de qualité :

Points forts :

- Cahier des charges exhaustif et validé

- Modélisation UML complète et cohérente

- Architecture technique solide et scalable

- Équipe motivée et complémentaire

- Respect strict des délais

Points de vigilance :

- Phase de développement à venir (la plus critique)

- Nécessité de maintenir le rythme

- Implémentation du mode hors ligne (complexe)

Perspectives : Avec une base solide établie durant les phases 1 et 2, l'équipe est confiante dans sa capacité à livrer une solution fonctionnelle et de qualité répondant aux besoins identifiés. Le démarrage de la phase de développement est attendu avec enthousiasme.

Rapport rédigé par : ALI Farouk, AWISSOBA Malibida, KOUDOUFIO Alex
Date : 12 janvier 2026
Version : 1.0
Prochaine mise à jour : 15 janvier 2026 (RDV 4)